FCR(97-98)83 附件3

(第1頁共2頁)

檔案管理策略第一和第二期的

主要工作和進度

(1997年11月30日的情況)

第一期(1994年12月至1996年5月)

| 主要工作 |  | 工作的進度 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 制定部門開設、保留和註銷檔案的指引。 | 1 500份檔案管理手冊首五章已發給所有部門檔案主任和首長級管理人員。當局已向 1 022名助理部門檔案主任提供檔案管理基本訓練。政府檔案局會在1998年3月發出《棄置一般及行政紀錄》的首期指引手冊。 |
| 2. | 在各部門設立電腦條碼檔案管理系統。 | 已在81個局／部門共安裝1 235套系統。 |
| 3. | 在各部門設立電子存檔系統和其他經改良的檔案系統。 | 已在32個部門共安裝64套電子存檔系統。 |
| 4. | 改善各部門在貯存檔案方面的處理方式和設施。 | 已在六個部門安裝1 438節活動檔案架組合，按排放長度計的總貯存量為8 295米。當局已向其他部門提供3 640個櫃頂架和 1 726個其他類型的貯存架。 |
| 5. | 提高政府檔案局轄下檔案管理處的服務水平。 | 把按排放長度計10 000米的不常用檔案由部門移交檔案中心的目標已達到。 |
| 6. | 檢討有關開設縮微膠卷處理中心的可行性和效能。 | 檢討的結論是建議開設政府縮微膠卷服務中心。 |
| 7. | 在選定的部門進行試點研究和推行有關研究所提出的建議。 | 在屋宇署、庫務署、建築署、政府新聞處和渠務署進行的五項試點研究已完成。有關屋宇署、庫務署、政府新聞處和建築署的所有建議經已落實。我們會繼續協助渠務署推行已協定的建議。 |

FCR(97-98)83 附件3

(第2頁共2頁)

第二期(1996年6月至1998年5月)

| 主要工作 |  | 工作的進度 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 在尚未納入第一期內的其餘402個檔案室設立電腦條碼檔案管理系統。 | 當局已再行安裝486套電腦條碼檔案管理系統。管理參議署會繼續為現時1 721套系統提供系統支援和保養服務。 |
| 2. | 發展和實施一套電腦條碼非文件檔案管理系統。 | 現正發展一套以「視窗」為操作系統的雙語電腦條碼非文件檔案管理系統。有關的系統發展工作會在1997年12月完成。 |
| 3. | 在各部門進一步使用檔案貯存設施和系統，特別推廣使用標準活動檔案架。 | 在1997年6月已批出供應標準活動檔案架組合的大宗採購合約。當局已在四個部門安裝417節活動檔案架組合。1998年年初，北角政府合署六個部門會安裝約1 940節標準活動檔案架組合，按排放長度計的總貯存量為9 800米。 |
| 4. | 研究設置一套可供各部門共用的檔案傳遞運作系統的需要和可行性。 | 管理參議署在1997年9月完成研究，檔案管理策導委員會在1997年11月討論研究報告。諮詢工作現已展開。 |
| 5. | 在1998年進行另一次的各部門檔案管理調查。 | 調查工作已展開，將於1998年3月完成。 |
| 6. | 進行12個部門檔案管理研究。 | 六個研究已完成。五個研究仍在進行。當局正計劃進行餘下的一個研究。 |
| 7. | 檢討個別部門對縮微膠卷服務的需要，並開設政府縮微膠卷服務中心，為各部門提供縮微膠卷製作和有關服務。 | 政府縮微膠卷服務中心在1997年4月開設。該中心的試行運作已成功完成。政府檔案局會在1997年12月發出申請通告，並在1998年首季發出使用者指引。 |
| 8. | 研究設立政府檔案備份及復原中心的需要和可行性。 | 顧問研究已完成。有鑑於顧問研究所得的結果和建議，檔案管理策導委員會認為應重保護極重要的檔案，而不是開設政府檔案備份及復原中心，因為在現階段仍未能確定有需要成立這個中心。 |